**Universitatea Politehnica**

**București 2018**

**Managementul Proiectelor**

**Platforma voluntarilor din România**

**(PVdR)**



Prenume: Gheorghe

Nume: Digori

Grupa: 343

Specializare: C5

## Etapa V

## 1.Monitorizarea performantelor

## In cadrul dezvoltarii proiectului monitorizarea performantelor se va face saptamanal in cadrul unor sedinte de maxim o ora in care toata lumea va prezenta ce a facut din ceea ce a fost planificat, ce urmeaza sa faca si de cat timp au avut nevoie in plus peste cel stabilit.

## 2.Monitorizarea financiara

## Partea financiara a proiectului va fi monitorizata de catre 2-3 persoane care se va ocupa de aspectele administrative-financiare. Lunar (cel putin in primul an de dezvoltare), iar apoi anual, persoana se va ocupa de planificarea bugetului, estimarea cheltuielilor,cautarea de fonduri si investitori.

## Planificarile vor trebui aprobate de finantatori/investitori si coordonatorul echipei inaine de a fi

## puse in aplicare.

## 3.Studiile diagnostic

## In cadrul proiectului, studiul va fi facut dupa lansarea oficiala a produsului in cadrul conferintei si testarea ei de catre utilizatori. In urma feedbackului de la ei se va face o intalnire generala in care se vor discuta urmatoarele directii, modificari si functionalitati ce ar putea creste numarul de utilizatori si popularitatea proiectului.

## 4.Masurarea la termene intermediare a performantelor proiectului

## Masurarea performantelor va fi realizata lunar prin sedinte de feedback si planificarea pentru urmatoarea etapa. Performantele vor fi masurate pe baza comentariilor

## si sugestiilor aduse de catre membrii echipei, in ultima faza alaturandu-se si utilizatorii.

## 5.Raportul final si auditul proiectului

## Inainte de lansarea platforei se va organiza o sesiune de testare si feedback pe un esantion de aproximativ 50 de persoane. Pe baza feedback-ului si sugestiilor primite vom contura prezentarea si vom intocmi un nou dosar pentru o noua runda de dezvoltare.

## 6. Monitorizarea de întreţinere şi susteinabilitate

## In functie de popularitatea popularitatea platformei noastre, trebuie sa ne ragandim infrastructura hardware pentru a face fata unui numar mai mare de cereri de procesat.


## In acest sens, sedintele saptamanale din perioada de dezvoltare se vor transforma in sedinte lunare unde se vor discuta si aspecte de natura tehnica cat si organizatorica.

## 7. Sistem de indicatori pentru evaluarea proiectului

Dupa cum am mentionat, proiectul este unul non-profit, baza pe munca unor voluntari si pe parteneriate cu anumite societati si ONG-uri.

#### 8. Valoare neta actualizata VNA

𝑁 𝑛 𝑁

𝑉𝑁𝐴 

𝑡=𝑛+1 𝑡=1 𝑡=𝑛+1

Unde

Vt = 0

It = 0

Ct = 0

1 .. n = 1..329 zile n+1..N = 1..3 ani

VNA = 0 lei

#### 9. Rata interna a rentabilitatii financiare

Se calculeaza valoarea r din ecuatia VNA = 0. Avand in vedere ca venitul si cheltuielile sunt 0, valoarea pentru rata de actualizare este nedefinita.

#### 10. Pragul de rentabilitate PR

𝐶𝐹

𝑃𝑅 =

𝑝 − 𝑐𝑑

Avand in vedere ca proiectul este nonprofit, acest indicator nu are sens in acest context.

#### 11. Rata rentabilitatii finantarii proiectului

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡\_𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡

𝑅𝑅𝐹𝑝 = ∗ 100

(𝐹𝑜𝑛𝑑 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐 + 𝐹𝑜𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡 + 𝐹𝑜𝑛𝑑 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑖𝑖)𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡

Avand in vedere ca proiectul nu va realiza niciun profit, RRFp = 0%. Fondurile existente vin din partea ONG-urilor si Agentiilor de voluntariat care sponsorizeaza acest proiect si de asemenea ofera sustinerea necesara desfasurarii si utilizarii aplicatiei obtinute.

### Indicatori de lichiditate

#### 12. Raportul curent RC

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑅𝐶 = = 0

𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

#### 13. Test ACID

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑢𝑟𝑖

𝑟𝑇𝐴 = = 0

𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

### Indicatori de solvabilitate

#### 14. Rata solvabilitatii

𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

𝑅𝑆 = ∗ 100 = 0%

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

### Indicatori de rentabilitate

#### 15. Rata rentabilitatii comerciale

𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑏𝑟𝑢𝑡 𝑑𝑖𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒

𝑅𝑅𝐶 = ∗ 100

𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑣𝑎𝑛𝑧𝑎𝑟𝑖

Acest operator nu are sens pentru ca nu exista venituri din vanzari.

#### 16. Rata rentabilitatii financiare

𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑛𝑒𝑡

𝑅𝐹 = ∗ 100 = 0%

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

#### 17. Randamentul activelor utilizate

𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑣𝑎𝑛𝑧𝑎𝑟𝑖

𝑟𝐴 = ∗ 100 = 0%

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒

#### 18. Rata rentabilitatii economice

𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑏𝑟𝑢𝑡

𝑅𝑂𝐴 = ∗ 100 = 0%

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒

### Indicatori pentru evaluare impactului la nivel national a proiectului

#### 19. Aportul proiectului la cresterea PIB

𝑣𝑎𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡

𝑟𝑃𝐼𝐵 = ∗ 100 = 0%

(𝑓𝑜𝑛𝑑𝑢𝑟𝑖 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑒 + 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑢𝑟𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑒)𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒

#### 20. Aportul proiectului la cresterea veniturilor BN

(𝑏𝑛)𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡

𝑟𝑏𝑛 = ∗ 100 = 0%

(𝑓𝑜𝑛𝑑𝑢𝑟𝑖 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑒 + 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑢𝑟𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑒)𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒

#### 21. Aportul proiectului la cresterea venitului national

(𝑣𝑛)𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡

𝑟𝑉𝑁 = ∗ 100 = 0%

(𝑓𝑜𝑛𝑑𝑢𝑟𝑖 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑒 + 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑢𝑟𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑒)𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒

#### 22. Numarul de locuri de munca noi

Proiectul nu creeaza noi locuri de munca, dar ofera posibilitatea obtinerii unei adeverinte de voluntar activ in cadrul proiectului, aceste adeverinte pot fi prezentate la institutiile de invatamant cat si accentuate in CV-urile de angajare.