**UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI**

**FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE**



**TASK YOURSELF**

- Sistem de management al task-urilor -

**Etapa 2 - LFA**

*Indrumator Studenti*

**Popescu** Mirona **Bortanoiu** Denisa

**Goran** Teodora

2017

# Partea I

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actiuni | Definire | Timp |
| **A1** | Crearea unui formular de opinie. | 3 zile |
| **A2** | Distribuirea si promovarea formularului in mediul online | 20 zile |
| **A3** | Analiza unor platforme asemanatoare | 15 zile |
| **A4** | Centralizarea feedback-ului studentilor | 2 zile |
| **A5** | Specificarea feature-urilor incluse in proiect | 14 zile |
| **A6** | Implementarea produsului | 90 zile |
| **A7** | Testarea platformei | 60 zile |
| **A8** | Hostarea in cloudul Microsoft a aplicatiei | 5 zile |
| **A9** | Realizarea unor demo-uri care prezinta feature-urile implementate | 10 zile |
| **A10** | Crearea unui formular de feedback | 1 zi |
| **A11** | Distribuirea si promovarea acestuia in mediul online | 20 zile |
| **A12** | Realizarea de comparatii si ajustarea specificatiilor | 14 zile |
| **A13** | Perioada de mentenanta | 120 zile |

# Partea a IIa

Drumul critic: **A1 – A2 – A4 – A5 – A6 – A8 – A9 – A10 – A11 – A12 – A13**

Graful actiunilor este prezentat pe pagina urmatoare.

